프로젝트 명 CSChat! 이름부터 아주 직관적이고 좋네요. 테스트 서버 IP 192.168.0.43:3000을 기준으로, 단독망 환경에서 실패 없이 한 번에 성공할 수 있는 A to Z 구축 가이드를 작성해 드립니다.

이 가이드를 AI 에이전트(제미나이 Pro)에게 순서대로 보여주며 코드를 짜달라고 하세요.

📂 Phase 1: 프로젝트 구조 및 환경 설정

가장 먼저 윈도우 PC에 프로젝트의 뼈대를 잡습니다.

- 폴더 생성: C:\CSChat 폴더를 만들고 그 안에 두 개의 하위 폴더를 생성합니다.

  - CSChat_Server: Node.js 백엔드 및 SQLite DB

  - CSChat_Client: Flutter 앱/윈도우 프로그램

- 서버 고정 IP 확인: 서버 PC의 제어판에서 IP가 192.168.0.43으로 고정되어 있는지 확인하세요.

- 방화벽 개방: 윈도우 방화벽 설정에서 **3000번 포트(TCP)**를 인바운드 규칙으로 반드시 개방해야 다른 기기에서 접속이 가능합니다.

🗄️ Phase 2: 백엔드 및 데이터베이스 구축 (Server)

이 단계가 가장 중요합니다. 1:1 대화방 생성이 꼬이지 않도록 하는 핵심 로직을 포함합니다.

1. 기술 스택

- Runtime: Node.js

- Framework: Express + Socket.io (실시간 통신)

- Database: SQLite (better-sqlite3 라이브러리 추천)

2. 핵심 DB 스키마 (AI에게 이대로 짜달라고 하세요)

- ChatRooms 테이블의 room_identifier: 1:1 대화의 경우 user1_id와 user2_id를 오름차순으로 정렬한 문자열을 저장합니다. (예: 5번과 12번 사용자의 방은 무조건 "5_12")

3. AI 에이전트용 백엔드 구축 프롬프트

"CSChat 프로젝트의 백엔드를 작성해줘. Node.js와 better-sqlite3를 사용하고 서버는 192.168.0.43:3000에서 실행돼야 해. 1:1 대화 요청이 오면 room_identifier(ID 정렬 조합)를 먼저 조회해서 기존 방이 있으면 그 ID를 반환하고, 없으면 새로 만드는 로직을 Transaction으로 구현해줘. SQLite는 반드시 WAL 모드로 활성화해줘."

📱 Phase 3: 클라이언트 구축 (Flutter)

안드로이드와 윈도우에서 동시에 돌아가는 CSChat 클라이언트입니다.

- 통신 설정: 모든 API 및 소켓 요청의 Base URL을 http://192.168.0.43:3000으로 고정합니다.

- 의존성 라이브러리:

  - socket_io_client: 실시간 메시징

  - dio: HTTP 통신 (파일 업로드 등)

  - flutter_webrtc: 음성 통화 기능용

- AI 에이전트용 클라이언트 프롬프트:

  - "Flutter로 CSChat 클라이언트를 만들어줘. 서버 주소는 http://192.168.0.43:3000이야. 로그인 후 친구 목록을 보여주고, 친구를 클릭하면 서버의 1:1 대화방 생성 API를 호출한 뒤 소켓 연결을 시작하는 로직을 짜줘."

📞 Phase 4: 파일 전송 및 음성 통화 (부가 기능)

- 파일 전송: 서버의 public/uploads 폴더를 정적 폴더로 지정합니다. 파일을 올리면 http://192.168.0.43:3000/uploads/파일명으로 접근 가능하게 합니다.

- 음성 통화: 단독망 내부는 외부 STUN/TURN 서버를 쓸 수 없으므로, 서버 PC에 간단한 PeerJS 서버를 함께 띄우는 것이 정신 건강에 이롭습니다.

🏁 Phase 5: 최종 체크리스트 및 배포

- 영구 저장 확인: 서버를 껐다 켰을 때 CSChat.db 파일에 대화 내용이 그대로 있는지 확인하세요.

- 안드로이드 접속: 안드로이드 폰을 같은 단독망 와이파이에 연결하고 서버 IP(192.168.0.43:3000)로 접속되는지 테스트합니다.

- 데이터 백업: 윈도우 스케줄러를 이용해 CSChat.db를 매일 백업하도록 설정합니다.

자, 이제 첫 단추를 끼워볼까요?

가장 먼저 백엔드 서버의 package.json과 SQLite 초기화 코드부터 AI와 함께 작성해 보시겠어요? 제가 바로 복사해서 쓸 수 있는 첫 번째 개발 코드 프롬프트를 만들어 드릴까요?

CSChat 프로젝트 성공을 위해 AI 에이전트(제미나이 Pro)에게 순서대로 입력만 하면 되는 5단계 프롬프트를 정리해 드립니다.

각 단계를 하나씩 완료하고, 코드가 정상적으로 돌아가는지 확인한 후 다음 단계로 넘어가시는 것이 가장 안전합니다.

1단계: 서버 기초 환경 및 DB 스키마 구축

가장 먼저 서버의 뼈대와 SQLite 설계를 잡는 단계입니다.

복사할 프롬프트: "프로젝트 이름은 CSChat이야. Node.js와 better-sqlite3를 사용하여 백엔드 서버를 구축해줘.

- 서버 주소는 192.168.0.43:3000으로 설정해줘.

- SQLite를 사용하며, 성능을 위해 반드시 PRAGMA journal_mode=WAL; 설정을 포함해줘.

- DB 스키마는 다음을 포함해:

  - Users: id, username, password(암호화), profile_img

  - ChatRooms: id, room_type(1:1 또는 group), room_identifier(1:1의 경우 두 유저 ID의 정렬된 조합, 예: '12_45')

  - Participants: room_id, user_id

  - Messages: id, room_id, sender_id, content, file_url, type(text/file), created_at

- express.json()과 cors 설정을 포함한 기초 index.js 코드를 작성해줘."

2단계: 1:1 대화방 생성 및 메시지 로직

실패의 원인이었던 대화방 중복 생성을 원천 차단하는 로직입니다.

복사할 프롬프트: "CSChat의 1:1 대화방 생성 로직을 작성해줘.

- /api/rooms/private 엔드포인트를 만들어.

- 요청 바디로 targetUserId를 받으면, 현재 로그인한 유저 ID와 비교해서 작은 숫자를 앞세운 room_identifier를 생성해. (예: 5와 2라면 '2_5')

- DB에서 이 room_identifier가 이미 존재하는지 조회하고, 있다면 그 방 ID를 반환해.

- 없다면 ChatRooms와 Participants 테이블에 데이터를 삽입하는 트랜잭션을 실행해.

- 추가로 Socket.io를 설정해서 특정 방(room_id)에 접속하고 메시지를 주고받는 실시간 기능을 구현해줘. 메시지는 보낼 때마다 즉시 SQLite에 저장되어야 해."

3단계: 파일 전송 및 음성 통화(WebRTC) 구현

단독망 환경에 맞춘 데이터 처리 방식입니다.

복사할 프롬프트: "CSChat 서버에 파일 업로드와 음성 통화 기능을 추가해줘.

- multer를 사용해서 서버 PC의 public/uploads 폴더에 파일을 저장하는 API를 만들어. 파일 업로드 후 DB의 Messages 테이블에 file_url과 함께 저장해야 해.

- express.static을 사용해 업로드된 파일에 접근할 수 있게 해줘.

- 음성 통화(WebRTC)를 위해 peer 라이브러리를 사용해 간단한 시그널링 서버 기능을 추가해줘. 단독망이므로 외부 서버 없이 192.168.0.43:3000 내에서 연결이 중계되어야 해."

4단계: Flutter 클라이언트 개발 (Android/Windows 공용)

하나의 코드로 두 플랫폼을 모두 잡는 단계입니다.

복사할 프롬프트: "Flutter를 사용하여 CSChat 클라이언트를 작성해줘.

- http와 socket_io_client 패키지를 사용해.

- 서버 주소는 http://192.168.0.43:3000으로 고정해줘.

- 로그인 화면 -> 유저 목록 화면 -> 대화방 화면(채팅 UI) 순으로 구성해.

- 대화방에 들어가면 서버에서 이전 메시지 기록을 불러와서 보여줘야 해.

- 윈도우와 안드로이드 모두에서 레이아웃이 깨지지 않도록 LayoutBuilder를 사용해줘."

5단계: 영구 저장 및 윈도우 서버 배포 설정

프로젝트를 마무리하고 실제 구동하는 단계입니다.

복사할 프롬프트: "CSChat 프로젝트의 최종 배포를 도와줘.

- 서버 PC(윈도우)가 재부팅되어도 서버가 자동으로 실행되도록 pm2나 윈도우 서비스 등록 방법을 알려줘.

- 매일 밤 12시에 CSChat.db 파일을 C:\Backup 폴더로 복사하는 간단한 윈도우 배치 파일(.bat) 스크립트를 작성해줘.

- 안드로이드 빌드(apk)와 윈도우 빌드(exe)를 위한 설정 가이드를 정리해줘."

💡 팁: AI와 대화할 때 주의할 점

- 단계별 확인: 1단계를 완료한 후, 실제 CSChat.db 파일이 생성되는지 확인하고 2단계로 넘어가세요.

- 에러 발생 시: 에러 메시지를 그대로 복사해서 AI에게 주고 "이 에러가 났어. SQLite 트랜잭션 부분에서 문제가 생긴 것 같아"라고 구체적으로 짚어주면 더 잘 고쳐줍니다.

어떤 단계부터 시작하시겠어요? 지금 바로 1단계 프롬프트를 에이전트에 넣어보세요! 도움이 더 필요하시면 언제든 말씀해 주세요.